Утверждена

постановлением Администрации

Медвенского района Курской области

от 31.10.2012 года №705

# РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

# «Информатизация органов местного самоуправления

# Медвенского района на 2013-2015 годы»

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

 «Информатизация ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МедвенскОГО районА на 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ

районной целевой программы «Информатизация органов местного самоуправления

Медвенского района на 2013-2015 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Районная целевая программа "Информатизация органов местного самоуправления Медвенского района на 2013-2015 годы" (далее - Программа) |
| Основания для разработки Программы  | * Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Медвенского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденный постановлением **№ 687** от **22.10.2012**
* Федеральный закон Российской Федерации № **8-ФЗ** от **09.02.2009** г. "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";
* Федеральный закон № **152-ФЗ** от 27.07.2006 г «О персональных данных»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. **№ 781** "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
* Закон Курской области от 11 мая 2005 г. **№ 36-ЗКО** «Об информации, информатизации и защите информации в Курской области»;
* **Федеральная целевая программа** «Электронная Россия (2002-2010 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 г. №65. (далее - ФЦП «Электронная Россия»)
* Областная целевая программа «Развитие системы защиты информации Курской области (2010-2012 годы)», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.12.2009г. №447
 |
| Муниципальный заказчик Программы  | Администрация Медвенского района  |
| Разработчик Программы  | Отдел информационно-программного обеспечения и защиты информации Администрации Медвенского района |
| Исполнители Программы | -Отдел информационно-программного обеспечения и защиты информации Администрации Медвенского района;-структурные подразделения Администрации Медвенского района;-органы местного самоуправления Медвенского района поселений |
| Цели Программы | -создание **единого информационного пространства** муниципального района «Медвенский район» Курской области, включенного в систему информационного пространства Курской области (ЕИКС) -повышение **эффективности деятельности органов местного самоуправления** Медвенского района за счет внедрения и массового распространения  информационных и коммуникационных технологий; -повышение **эффективности муниципальной службы** Медвенского района; -обеспечение **прав граждан** на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации-обеспечение **доступа населения** и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления -обеспечение **безопасности информационных систем** Администрации Медвенского района в соответствии с требованиями дейст­вующего законодательства.-обеспечение **прав и свобод граждан** при обработке их персональных данных, в том числе защиты прав на не­прикосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах Администрации Медвенского района и ее структурных подразделениях-повышение **качества** оказания муниципальных услуг-повышение **уровня подготовки** специалистов в области информационных и коммуникационных технологий и квалифицированных пользователей;-**повышение квалификации** сотрудников Администрации района и структурных подразделений в области использования информационных технологий  |
| Задачи Программы | * Доведение уровня обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники до 100%
* Доведение доли персональных компьютеров, подключенных к локальным вычислительным сетям, в Администрации района и структурных подразделений   до 100%
* Доведение уровня доступности информационных сервисов для муниципальных служащих (электронная почта, доступ к Интернет, правовые справочные системы) до 100%
* Доведение уровня ежегодного обновления парка персональных компьютеров в Администрации района до 20%
 |
| Целевые индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы  | * **Доля** АРМ Администрации Медвенского района и структурных подразделений   подключенных к корпоративной сети;
* **Доля** АРМ Администрации Медвенского района и структурных подразделений,   имеющих доступ к информационным сервисам (электронная почта, доступ к Интернет, правовые справочные системы);
* **Доля** удаленных структурных подразделений Администрации Медвенского района подключенных к единой сети передачи данных;
* **Скорость** Интернет-канала в корпоративной сети Администрации Медвенского района;
* **Доля** муниципальных образований Медвенского района имеющих подключение к Единой Информационно-Коммуникационной Системе (далее ЕИКС) Курской области;
* **Уровень** обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники;
* **Доля АРМ** Администрации Медвенского района, имеющих подключение к источнику бесперебойного питания(далее ИБП);
* **Уровень** ежегодного обновления парка персональных компьютеров;
* **Количество** информационных материалов, ежегодно публикующихся на сайте Администрации Медвенского района;
* **доля** автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ) Администрации Медвенского района, обрабатывающих сведения, составляющие персональные данные, от количества АРМ, подлежащих аттестации на момент разработки;
* **доля** аттестованных АРМ Администрации Медвенского района, оснащенных сертифицирован­ными средствами защиты информации;
* **доля** АРМ Администрации Медвенского района имеющих антивирусную защиту;
* **Количество** мероприятий по повышению компьютерной грамотности.
 |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2013 - 2015 годы в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования Программы  | Определяются бюджетом Медвенского района на год.на 2013 год – 787 450 рублей на 2014 год – 968 130 рублей 92 коп на 2015 год - 325 700 рублейОбъемы финансирования из бюджетов поселений определяются на основании решения соответствующего представительного органа |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | * повышение качества муниципальных услуг населению и бизнесу,
* снижение издержек и временных затрат на оказание этих услуг,
* создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Медвенского района и высоких темпов экономического развития,
* создание эффективной системы взаимодействия населения с представительными и исполнительными органами местного самоуправления,
* обеспечение эффективной системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Медвенского района и получения информации от населения.
 |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа**

Реализация муниципальной реформы в Российской Федерации сделала актуальным вопрос об эффективности работы органов местного самоуправления. При этом финансовая самостоятельность муниципальных образований, а также способность оперативного реагирования рассматривается как наиболее действенный способ решения стоящих перед органами местного самоуправления задач. Текущее состояние и перспективы общественного, экономического и социального развития района также требуют своевременного и качественного информационного обеспечения официальной правовой информацией органов местного самоуправления, граждан, юридических лиц, общественных организаций.

Информатизация органов местного самоуправления позволяет дать четкое видение ресурсов, имеющихся в муниципальных образованиях, обеспечить более эффективное  наполнение местных бюджетов, создать аналитическую базу для принятия управленческих решений.

При этом ставить в основу информатизации разносторонние предложения отдельным структурным подразделениям не является рациональным решением, поскольку не отвечает задачам стратегического развития ИТК-инфраструктуры учреждения.  Если взять, конкретно, органы местного самоуправления Медвенского района, можно увидеть, что попытка создания собственных информационных баз в рамках одного структурного подразделения в отрыве от решения общих задач в ряде случаев приводила (или имела предпосылки) к необоснованной трате средств на приобретение как технического, так и программного обеспечения, дублированию процессов сбора и обработки информации, получаемой с подотчетных органов управления и организаций; созданию информационных баз и банков данных, не способных к интеграции в единое информационное пространство (по своей структуре и выбранной платформе). Поэтому решение задачи информатизации органа местного самоуправления не может происходить без комплексного подхода в рамках единой программы.

Другой распространенной проблемой эффективного взаимодействия является обмен информацией и электронными документами в частности между сотрудниками (включая контакты руководства с подчиненными). Интегрируя автоматизированные системы в единое информационное пространство можно получить наибольший эффект от их использования. Существенная роль в формировании единого информационного пространства отводится созданию общенациональной телекоммуникационной сети страны (ФЦП “Электронное правительство”), которая позволит объединить различные сети, системы и комплексы средств связи, обеспечив потребителям доступ к соответствующим территориально-распределенным информационным ресурсам, обмен информацией в режимах передачи данных и электронного документооборота.

В настоящее время в Курской осуществляется построение единого информационного пространства органов государственной и муниципальной власти области (ОЦП «Информатизация Курской области»), в рамках которого в Медвенском районе развернут сервер и выделен адресный пул для включения АРМ Администрации Медвенского района в Единую информационно-коммуникационную систему (ЕИКС). Логическим продолжением областной целевой программы является создание корпоративной сети структурных подразделений Медвенского района и последующая интеграция с ЕИКС органов местного самоуправления поселений Медвенского района.

Однако  в условиях, когда основной объем информации обрабатывается и передается с использованием информационных технологий, значительно возрастает угроза утечки информации по техническим каналам в результате несанкционированного доступа к информационным системам третьих лиц, недобросовестных пользователей и злоумышленников.

Утечка информации,  а также специальные воздействия на информацию в целях её уничтожения, искажения или блокирования могут привести к снижению эффективности деятельности органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в различных сферах деятельности, значительным материальным потерям, созданию социальной нестабильности, ущемлению прав и свобод граждан и другим негативным последствиям.

В настоящее время одним из основных Федеральных законов, обязывающих ограничить доступ к информации, для муниципальных образований Медвенского района является Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» В соответствии со статьей 7 Федерального закона операторами и третьими лицами, получающими доступ к персональным данным, должна обеспечиваться конфиденциальность таких данных.

Для реализации эффективного комплекса мероприятий по защите информации требуется не только разработка средства защиты информации в сети и разработка механизмов модели защиты информации, но и реализация системного подхода, комплекса мероприятий по защите информации.  Данный комплекс, как правило, использует специальные технические и программные средства для организации мероприятий защиты экономической информации.  Одним из таких средств является организация  антивирусной защиты информации на основе единой системы комплексной защиты информации.

Таким образом, все объекты информатизации должны быть приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства и руководящих актов в сфере защиты информации.

Всесторонне, рассматривая проблему информатизации, следует учитывать и значимость «человеческого фактора» - обеспеченности различных сегментов муниципального администрирования квалифицированными специалистами, способными быстро и качественно выполнить работу. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности. Принятые меры  позволят сократить время работы операции, увеличить эффективность труда, повысить уровень экономики района.

Таким образом, информатизация и защита информации, как ее неотъемлемый атрибут, это не только рекомендуемые меры, но и необходимость декларируемая конституционными правами граждан (право на личную тайну, получение информации), рядом федеральных законов. (ФЗ РФ от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 г. №65)

Программа направлена на качественное повышение уровня информатизации в Медвенском районе в период с 2013 по 2015 годы.

**2.** **Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации Программы**

Цель Программы – построение на территории Медвенского района единого информационного пространства, интегрированного в систему информационного пространства Курской области (ЕИКС) и включающего в себя Администрацию района и органы местного самоуправления поселений.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

 1.Повышение уровня обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники

2.Расширение доли персональных компьютеров, подключенных к локальным вычислительным сетям, в Администрации района ее структурных подразделений

3.Повышение уровня доступности информационных сервисов для муниципальных служащих

4.Повышение уровня ежегодного обновления парка персональных компьютеров в Администрации района

5.Повышение уровня подготовки специалистов в области информационных и коммуникационных технологий и квалифицированных пользователей

6.Повышение  квалификации  сотрудников  Администрации  района и ее структурных подразделений  в  области  использования  информационных  технологий

Программа носит долгосрочный характер и реализуется в 2013 - 2015 годах в один этап.

В рамках Программы предстоит построить корпоративный сетевой сегмент в здании Администрации района, организовать подключение муниципальных образований района к сети ЕИКС, защитить персональную информацию, обрабатываемую структурными отделами Администрации, организовать методическую помощь муниципальным образованиям в развитии собственных информационных сегментов, повысить уровень материально-технической базы ИТК-ресурсов, провести анализ профессиональной подготовки муниципальных служащих и специалистов в области информационных и коммуникационных технологий.

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

1. **Доля** АРМ Администрации Медвенского района подключенных к корпоративной сети. (Исключение составляют АРМ подключение к корпоративной сети которых запрещено или признано нецелесообразным)
2. **Доля** удаленных структурных подразделений Администрации Медвенского района подключенных к единой сети передачи данных. (Структурные подразделения Администрации района охватывают несколько территориальных зон разноудаленных от сервера ЕИКС)
3. **Скорость** Интернет-канала в корпоративной сети Администрации Медвенского района
4. **Доля** муниципальных образований Медвенского района имеющих подключение к Единой Информационно-Коммуникационной Системе (далее ЕИКС) Курской области.
5. **Доля АРМ** Администрации Медвенского района, имеющих подключение к источникам бесперебойного питания(далее ИБП)
6. **Уровень** обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники
7. **Уровень** ежегодного обновления парка персональных компьютеров
8. **Доля** аттестованных АРМ Администрации Медвенского района, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации (из числа АРМ подлежащих сертификации)
9. **Доля** АРМ Администрации Медвенского района, имеющих антивирусную защиту
10. **Доля** АРМ Администрации Медвенского района, имеющих доступ к информационным сервисам (электронная почта, доступ к Интернет, правовые справочные системы)
11. **Количество** мероприятий по повышению компьютерной грамотности

Методика оценки эффективности реализации Программы и прогнозируемые значения представлены в приложении №1, а прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы представлены в приложении N2 к настоящей Программе.

**3. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования**

**3.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ:**

3.1.1 **Приобретение вычислительной техник**и в количестве 1 АРМ и 1 лазерный принтер в отдел информационно-программного обеспечения Администрации Медвенского района. Средняя цена:

* системного блока: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей,
* монитора 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей,
* источника бесперебойного питания (600 VA): 2 350 (две тысячи триста пятьдесят)  рублей.

Итого  стоимость одного автоматизированного рабочего места (далее АРМ) составляет: **19 850** (девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

Программное обеспечение АРМ составляет:

* операционная система (Windows 7 Профессиональная OEM, русская версия): 5 300 (пять тысяч триста) рублей,
* офисный пакет (Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса): 7 950 (семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Итого  стоимость программного обеспечения на 1 АРМ составляет: **13 250** (тринадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.

Средняя цена лазерного принтера A4 (Canon i-SENSYS LBP-6000 или экв.): **4 000** (четыре тысячи) рублей.

Итоговая стоимость (19 850 руб. + 13 250 руб. + 4 000 руб.) составляет **37 100** (тридцать семь тысяч сто) рублей.

**3.2 ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ:**

3.2.1 Введение в эксплуатацию **корпоративной сети** Администрации Медвенского района (стоимость может изменяться в зависимости от проекта СКС):

-создание, модернизация структурированной кабельной сети  (СКС) в здании  Администрации района (2013-2015 г). Охват ЛВС: 2 этажа, 22 кабинета (10 кабинетов и актовый зал на 1 этаже, 11 кабинетов на 2 этаже), 40 сетевых устройств (20 на 1 этаже, 20 на втором этаже).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол. | Средняя цена | Стоимость |
| 1 | Розетка RJ-45 1\*RJ45, категория 5е | 10 шт. | 135 руб. | 1 350 руб. |
| 2 | Розетка RJ-45  2\*RJ45, категория 5е | 20 шт. | 165 руб. | 3 300 руб. |
| 3 | Кабель RJ45 UTP 5е, бухта 305м | 1 шт. | 2 900 руб. | 2 900 руб. |
| 4 | Короб 60\*16мм, 2 перегородки, пластик, белый, 1метр | 100 м. | 130 руб./м. | 13 000 руб. |
| 5 | Короб 40\*16мм, 1 перегородка, пластик, белый, 1 метр | 150 м | 90 руб./м. | 13 500 руб. |
|  | ИТОГ | 34 050 руб. |

* сумма средств на полную реализацию данного проекта может быть скорректирована в зависимости от требований конкретного проектного решения, изменения стоимости оборудования.

-приобретение и ввод в эксплуатацию сервера Администрации Медвенского района (2015 г.)

Для организации централизованного хранения и резервного копирования документов, баз данных, файлов отчетности, обмена информацией между структурными подразделениями, централизованного доступа к ИС («Консультант+») и администрирования предполагается закупка сервера на 30 пользователей и развертывания корпоративного домена.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Назнач. | Кол. | Средняя цена | Стои-мость |
| 1 | СЕРВЕР:Xeon E5607 2.26 Quad Core/Supermicro X8DA3/i5520/1(12)\*4GB DDR3 1333 ECC Reg/ 8\*(SAS/SATA) RAID (0,1,10) /0(8)\*3.5" (SAS/SATA) HS/3\*PCI-E2.0x8/COM/2LAN1Gb/USB2.0 4U/ 865Вт гарантия 36 мес |  | 1 шт. | 45 550 руб. | 45 550 руб. |
| 2 | Серверная операционная система:Microsoft Windows 2012 Server  | 5 польз. лиц. | 1 шт. | 24 500 руб. | 24 500 руб. |
| 3 | Программный продукт Microsoft Windows Server User CAL (стоимость уточняется на момент покупки) | 1 польз. лиц. | 25 шт. | - | - |
| 4 | источник бесперебойного питания APC SUA1000I Smart-UPS 1000 черный, 8 розеток C13, AVR, USB, COM, 1 000 VA |  | 1 шт. | 16 900 руб. | 16 900 руб. |
| 5 | Жесткий диск 3.5" SATA 2TB  | Дисковый массив | 2 шт. | 3700 руб. | 7400 руб. |
|  | ИТОГО | 94 350 руб. |

-приобретение и ввод в эксплуатацию сетевого оборудования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование |  | Кол. | Средняя цена |  |
| 1 | Коммутатор D-Link DGS-1100-16, 16\*RJ45 LAN 10/100/1000Мбит/c, L2, управляемый, 19" | ядро | 1 шт. | 4 900 руб. | 4 900 руб. |
| 2 | Коммутатор D-Link DES-1026G, 4\*RJ45 LAN 10/100Мбит/с, 2\*RJ45 LAN 10/100/1000Мбит/с, 19" | 1 этаж,2 этаж | 2 шт. | 3 500 руб. | 7 000 руб. |
| 3 | Кабель патч-корд UTP RJ45 - RJ45 3м кат.5е | Соединение АРМ с кабельной системой | 40 шт. | 135 руб. | 5 400 руб. |
| 4 | Патч-панель 24 порта RJ45 | 2 этаж монтаж кросса  | 1 шт. | 1530 руб. | 1530 руб. |
|  | ИТОГО | 11 900 руб. |

3.2.2 **Подключение структурных подразделений** Администрации района, размещенных в удаленных зданиях пгт. Медвенка (6 объектов), к единой сети передачи данных ЕИКС (стоимость рассчитывается на основании областного проекта).

3.2.3 **Централизация подключения к сети Internet** на скорости 3 Мб/с для обеспечения удаленного доступа к программным ресурсам (2013- 2014). Тарифный план «Коммерсант 2816» (скорость до 2816 Кб/с)

3.2.4 Подключение **администраций городского и сельских поселений**   (11 объектов) к **ЕИКС** (стоимость рассчитывается на основании областного проекта). Финансирование производится за счет средств бюджетов поселений.

**3.3. ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:**

3.3.1 **Доукомплектования сотрудников Администрации Медвенского района компьютерами**. На текущий день при списочной численности в 58 муниципальных служащих количество персональных компьютеров составляет 44 единицы.  Таким образом, на текущий день не обеспечены средствами вычислительной техники 14 сотрудников. Стоимость АРМ рассчитывается исходя из п 1.1 и составляет 33 100 руб. за 1 АРМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение /должность | Потребность АРМ | Стоимость |
| 1 | Первый заместитель главы администрации района | 1 | 33 100 руб. |
| 2 | Управление аграрной и экономической политики | 2 | 66 200 руб. |
| 3 | Отдел архитектуры и градостроительства, строительного и промышленного комплекса, транспорта, связи и ЖКХ | 1 | 33 100 руб. |
| 4 | Управление образования | 3 | 99 300 руб. |
| 5 | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта | 2 | 66 200 руб. |
| 6 | Отдел информационно-программного обеспечения и защиты информации | 2 | 66 200 руб. |
| 7 | Общий отдел | 2 | 66 200 руб. |
| 8 | Консультант по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 1 | 33 100 руб. |
|  | ИТОГО | 14 | **463 400 руб.** |

При условии  работы  на одном принтере 3-х сотрудников, необходимо  приобретение 5 принтеров или многофункциональных устройств (принтер-копир-сканер, далее МФУ).

Средняя цена:

* лазерного принтера A4 (Canon i-SENSYS LBP-6000 или экв.): 4 000 (четыре тысячи) рублей.
* лазерного МФУ формата А4 (Canon i-SENSYS MF4450 или экв.): 9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей

План приобретения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | год | Принтеров | Стоимость | МФУ | Стоимость |
| 1 | 2013 | 2 | 8 000 руб. | 1 | 9 500 руб. |
| 2 | 2014 | 1 | 4 000 руб. | 1 | 9 500 руб. |
| ИТОГО | 3 | 12 000 руб. | 2 | 19 000 тыс. |
| Всего:  | 31 000 руб. |

3.3.2 **Доукомплектование** АРМ установленных в Администрации Медвенского района **источниками бесперебойного питания**. На текущий день имеется потребность в 11 ИБП к уже имеющимся вычислительным средствам.

Средняя цена источника бесперебойного питания (600 VA): 2 350 (две тысячи триста пятьдесят)  рублей.

Стоимость реализации проекта: 2 350 руб. \* 11 = **25 850 руб.**

3.3.3. Начиная с 2013 года, проведение **модернизации парка вычислительной и организационной техники**, замена морально и технически устаревшей техники на современные аналоги, соответствующие потребностям новых задач. При условии ежегодной замены 20% списка используемой вычислительной техники, реальный срок использования соответствует  5 годам. В стоимость модернизации входит замена кулера, расширение оперативной памяти и (или) замена HDD. Средняя стоимость 3 500 руб. В случае замены меняется системный блок и операционная система (12 000 руб. + 5 300 руб.) – 17 300 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заместитель Главы Администрации района | 1 | обновление | 3 500 руб. |
| 2 | Отдел по земельным правоотношениям и муниципальному имуществу | 1 | обновление | 3 500 руб. |
| 3 | Управление социальной защиты населения | 1 | замена | 17 300 руб. |
| 4 | Главный специалист-эксперт, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 | обновление | 3 500 руб. |
| 5 | Общий отдел | 1 | замена | 17 300 руб. |
| 6 | Юридический отдел | 1 | обновление | 3 500 руб. |
| 7 | Отдел по вопросам ГО и ЧС, | 1 | замена | 17 300 руб. |
| 8 | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта | 1 | обновление | 3 500 руб. |
| 9 | Представительное Собрание Медвенского района | 1 | обновление | 3 500 руб. |
| 10 | Управление финансов  | 1 | обновление | 3 500 руб. |
| ИТОГО | 76 400 руб. |

3.3.4 Разработка и проведение мероприятий по **обеспечению открытости деятельности органов местного самоуправления** Медвенского района:

3.3.4.1 Развитие веб-сайта (портала) Администрации Медвенского района в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года  8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". Расходы обусловлены оплатой услуг за предоставление доменного имени и поддержание услуг хостинга в зоне домена  RU. Стоимость за один месяц 500 руб. или 6 000 руб. в год

3.3.4.2 Эксплуатация Интернет (ADSL) стоимость за один месяц 4 000 руб. или 48 000 руб. в год

3.3.4.3 Развитие  функциональных  возможностей  официального  сайта  Медвенского района

3.3.5. Приобретение  оборудования для резервного хранения информации (съемный жесткий диск, емкость 1 Тб, 2 шт.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Средняя цена | Кол. | Стоимость |
| 1 | Жесткий диск внешний 2.5" USB3.0 1TB 5400rpm  | 3 200 руб. | 2 шт. | 6 400 руб. |

3.3.6 Приобретение проектора мультимедийного и экрана

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол. | Средняя цена | Стоимость |
| 1 | Проектор Epson EH-TW480 LCD, 16:10, 1280\*800, 2800Лм, DC 3000:1, 29дБ, Component RCA/HDMI/RCA/VGA, 2\*USB, ПДУ, 2.3кг, в комплекте сумка | 1 шт. | 35 500 руб. | 35 500 руб. |
| 2 | Экран настенный 220\*220см | 1 шт. | 4 000 руб. | 4 000 руб. |
| ИТОГО | 39 500 руб. |

3.7 Приобретение 2 матричных принтеров формата А3 в УСЗН

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № | Наименование | Кол. | Средняя цена | Стоимость |
| 1 | Принтер матричный Epson LX-1170 II (A3, 9игл, 337симв/сек, COM/LPT/USB гарантия 12 мес ) | 2 шт. | 13 700 руб. | 27 400 руб. |

**3.4. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ:**

3.4.1 Приведение систем, содержащих **персональные данные,** в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» На текущий момент персональные данные обрабатываются в 13 структурных подразделениях администрации. Средняя стоимость создания системы защиты персональных данных для каждого объекта определялась на основе коммерческого предложения ООО «Спутник-Комплект» и внутреннего аудита

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | ИСПДн | АРМ | Стоимость\* |
| 1 | Ведущий специалист-эксперт, секретарь административной комиссии | 1 | 1 | 69 720 руб. 15 коп. |
| 2 | Отдел ЗАГС | 1 | 3 | 114 144 руб. 43 коп. |
| 3 | Общий отдел | 1 | 1 | 72 020 руб. 15 коп. |
| 4 | Юридический отдел | 1 | 1 | 72 020 руб. 15 коп. |
| 5 | Управление социальной защиты населения | 1 | 4 | 138 656 руб. 58 коп. |
| 6 | Отдел по опеке и попечительству | 1 | 3 | 114 144 руб. 43 коп. |
| 7 | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта | 1 | 1 | 72 020 руб. 15 коп. |
| 8 | Управление аграрной и экономической политики | 1 | 1 | 72 020 руб. 15 коп. |
| 9 | Отдел по земельным правоотношениям и муниципальному имуществу | 1 | 3 | 114 144 руб. 43 коп. |
| 10 | Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | 1 | 1 | 72 020 руб. 15 коп. |
| 11 | Главный специалист-эксперт, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 | 1 | 72 020 руб. 15 коп. |
|  | **ИТОГО** | **11** | **20** | **982 930 руб. 92 коп.** |

\* сумма средств на полную реализацию данного проекта может быть скорректирована в зависимости от требований конкретного проектного решения, изменения стоимости оборудования и услуг.

3.4.2 Организация  **антивирусной защиты информации** на основе единой системы. Стоимость приобретение лицензионного антивирусного программного обеспечения (далее АВПО) на 1  АРМ 1000 рублей в год, продление действия АВПО на каждый следующий год 600 рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол. | Средняя цена | Стоимость |
| 1 | Антивирус (лицензия на 1 АРМ) | 30 лиц. | 600 руб./год | 18000 руб. /год |

3.4.3 Проведение плановой переаттестации АРМ консультанта по мобилизационной работе (2013 год):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол. | Средняя цена | Стоимость |
| 1 | Переаттестация АРМ консультанта по мобилизационной работе | 1 | 35 000 руб. | 35 000 руб. |

**3.5. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ:**

3.5.1 **Организация мероприятий** по повышению компьютерной грамотности служащих органов местного самоуправления Медвенского района и работников подведомственных учреждений  на учебных курсах

3.5.2 Повышение  квалификации  муниципальных служащих  в  области  информационно-коммуникационных технологий  на  **специализированных  курсах**

3.5.3 Участие  в  семинарах  и  научно-практических  конференциях  по  проблемам  развития  информационно-коммуникационных  технологий

Перечень мероприятий Программы, а также информация о необходимых сроках и объемах их финансирования приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств областного бюджета, за счет средств бюджетов Медвенского района и поселений.

Общий объем финансирования Программы составляет 2 085.280 тыс. руб. рублей, в том числе из районного бюджета – 2 085.280 тыс. руб.:

* 2013 год – 787.450 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета – 787.450 тыс. рублей;
* 2014 год – 968.130 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета – 968.130 тыс. рублей;
* 2015 год -325.700 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета – 325.700 тыс. рублей;

Ежегодное финансирование Программы из местного бюджета производится в соответствии с объемом финансирования, установленным в бюджете на соответствующий год.

Объемы финансирования Программы носят прогнозированный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта районного бюджета на соответствующий год

**5. Механизм реализации Программы**

Программа реализуется в соответствии с перечнем программных мероприятий, предусмотренных в приложении N 3 к настоящей Программе

Исполнителями мероприятий Программы определен отдел информационно-программного обеспечения и защиты информации Администрации Медвенского района

Управление реализацией Программы осуществляется исполнителем-координатором Программы – Отделом информационно-программного обеспечения и защиты информации Администрации Медвенского района

Исполнитель-координатор Программы:

* несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, определяет формы и методы управления реализацией Программы, координирует работу исполнителей программных мероприятий;
* ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, механизм реализации Программы, состав исполнителей;
* при необходимости вносит Главе Медвенского района предложения о внесении изменений в действующую Программу или о досрочном прекращении или продлении срока ее реализации.

Координацию деятельности по реализации Программы и предусмотренных районной программой мероприятий осуществляет Отдел информационно-программного обеспечения и защиты информации Администрации Медвенского района.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее подразделов и мероприятий, продление сроков реализации, осуществляется в установленном порядке по задачам, поставленным администрацией Курской области, по предложениям структурных подразделений администрации муниципального образования Медвенский район

**6 Оценка социально-экономической эффективности Программы**

Реализация Программы направлена на достижение следующих социально-экономических результатов:

* + - постоянный рост удовлетворенности населения от получения муниципальных услуг (оцениваемый, в том числе по результатам регулярных социологических и маркетинговых исследований);
		- сокращение  времени и повышение качества принятия управленческих решений повышение эффективности и целесообразности расходования бюджетных средств за счет развития и использования информационных и коммуникационных технологий.

Реализация Программы также направлена на достижение мотивационных результатов для информационного взаимодействия органов муниципальной власти, предприятий, организаций и населения.

В органах местного самоуправления Медвенского района ожидается получение следующих результатов:

* + 1. повышение доверия к деятельности органов местного самоуправления Медвенского района со стороны населения (оценка на основе социологических исследований, в том числе с использованием официального сайта администрации муниципального образования Медвенский район);
		2. явный рост эффективности планирования и целесообразности расходования бюджетных средств в контексте решения муниципальных стратегических задач;
		3. регламентация процессов согласованного взаимодействия органов муниципалитета при реализации функций и оказании муниципальных услуг;
			- ощутимый рост информационной грамотности населения, оцениваемый в соответствии с принятыми показателями системы мониторинга;
			- постоянный рост качества управленческих решений, в том числе в критических ситуациях.

Для населения ожидается получение следующих мотивационных результатов:

* постоянный рост качества и удобство получения муниципальных информационных услуг;
* повышение доверия к органам местного самоуправления и, как следствие, уверенности в себе и своем будущем.

Формирование информационного общества в Медвенском районе приведет к социальным преобразованиям:

* созданию условий для открытого взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества, обеспечению информационной прозрачности и открытости муниципальных структур;
* повышению доступности информации и знаний, необходимых для жизнедеятельности граждан и решения общественно значимых задач;
* повышению доверия граждан к деятельности органов власти; качественному улучшению информационной культуры населения Медвенского района, изменению мышления и мировоззрения.

Приложение 1

# к районной целевой программе

# «Информатизация органов местного

# самоуправления Медвенского района

# на 2013-2015 годы»

**Методика оценки эффективности реализации Программы и прогнозируемые значения**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется муниципальным  заказчиком в установленные сроки сдачи отчётности путём установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путём сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

(Xi тек – Xi начальн)

 Ki-------------------------------------

(Xi план – Xi начальн)

R= -------------------------------------------------- х 100%,

(F тек/F план)

где:

|  |  |
| --- | --- |
| Xi начальн – | значение i-го целевого показателя на начало реализации Программы; |
| Xi план – | плановое значение показателя; |
| Xi тек – | текущее значение показателя; |
| F план – | плановая сумма финансирования по Программе; |
| F тек – | сумма финансирования на текущую дату; |
| Ki – | весовой коэффициент параметра. |

При расчёте эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |  |
| 1. | **Доля** АРМ Администрации Медвенского района подключенных к корпоративной сети. | 0,25 | 95% |
| 2 | **Доля** удаленных структурных подразделений Администрации Медвенского района подключенных к единой сети передачи данных | 0.05 | 100% |
| 3 | **Скорость** Интернет-канала в корпоративной сети Администрации Медвенского района | 0.05 | 3 Мб/с |
| 4 | **Уровень** обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники | 0.05 | 100% |
| 5 | **Доля** муниципальных образований Медвенского района, имеющих подключение к Единой Информационно-Коммуникационной Системе (далее ЕИКС) Курской области | 0.05 | 90% |
| 6 | **Доля АРМ** Администрации Медвенского района, имеющих подключение к источнику бесперебойного питания(далее ИБП) | 0.05 | 100% |
| 7 | **Уровень** ежегодного обновления парка персональных компьютеров | 0.05 | 20% |
| 8 | **доля** аттестованных АРМ Администрации Медвенского района, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации; | 0.25 | 100% |
| 9 | **доля** АРМ Администрации Медвенского района, имеющих антивирусную защиту | 0.1 | 100% |
| 10 | **Доля** АРМ Администрации Медвенского района, имеющих доступ к информационным сервисам (электронная почта, доступ к Интернет, правовые справочные системы) | 0.05 | 100% |
| 11 | **Количество** мероприятий по повышению компьютерной грамотности | 0.05 | 10 |

При значении показателя R 100 процентов и более эффективность реализации Программы признаётся высокой, при значении R 95 процентов и менее – низкой.

Приложение N 2

# к районной целевой программе

# «Информатизация органов местного

# самоуправления Медвенского района

# на 2013-2015 годы»

**ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

**ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЙОННОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ**

**ПРОГРАММЫ "Информатизация органов местного самоуправления**

**Медвенского района на 2013-2015 годы "**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы  | Единица измерения  | Значения индикаторов и показателей Программы  |
| до начала реализацииПрограммы  | 1-й год реализацииПрограммы  | 2-й год реализацииПрограммы  | 3-й год реализацииПрограммы  | За период реализацииПрограммы  |
| 1 | **Доля** АРМ Администрации Медвенского района подключенных к корпоративной сети. | % | - | 80% | 90% | 100% | 100% |
| 2 | **Доля** удаленных структурных подразделений Администрации Медвенского района подключенных к единой сети передачи данных | % | - | 50% | 90% | 100% | 100% |
| 3 | **Скорость** Интернет-канала в корпоративной сети Администрации Медвенского района | КБ\с | 800 | 2000 | 2500 | 3000 | 2200 |
| 4 | **Уровень** обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники | % | 80% | 85% | 90% | 100% | 20% |
| 5 | **Доля** муниципальных образований Медвенского района имеющих подключение к Единой Информационно-Коммуникационной Системе (далее ЕИКС) Курской области | % | - | 50% | 75% | 90% | 90% |
| 6 | **Доля АРМ** Администрации Медвенского района, имеющих подключение к источнику бесперебойного питания(далее ИБП) | % | 60% | 75% | 90% | 100% | 40% |
| 7 | **Уровень** ежегодного обновления парка персональных компьютеров | % | 5% | 7% | 10% | 20% | 15% |
| 8 | **доля** аттестованных АРМ Администрации Медвенского района, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации; | % | - | 40% | 80% | 100% | 100% |
| 9 | **доля** АРМ Администрации Медвенского района имеющих антивирусную защиту | % | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | **Доля** АРМ Администрации Медвенского района имеющих доступ к информационным сервисам (электронная почта, доступ к Интернет, правовые справочные системы) | % | 60% | 75% | 90% | 100% | 40% |
| 11 | **Количество** мероприятий по повышению компьютерной грамотности | шт. | 2 | 4 | 8 | 12 | 10 |

# к районной целевой программе

# «Информатизация органов местного

# самоуправления Медвенского района

# на 2013-2015 годы»

# к районной целевой программе

# «Информатизация органов местного

# самоуправления Медвенского района

# на 2013-2015 годы»

Приложение №3

к районной целевой программе «Информатизация органов местного самоуправления Медвенского района

на 2013-2015 годы»

Приложение №3

к районной целевой программе «Информатизация органов местного самоуправления Медвенского района

на 2013-2015 годы»

Мероприятия

Приложение №3

к районной целевой программе «Информатизация органов местного самоуправления Медвенского района

на 2013-2015 годы»

районной целевой программы «Информатизация органов местного самоуправления

Медвенского района на 2013-2015 годы

 Ресурсы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сумма | 2013 | 2014 | 2015 |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ |  |
| 1 | Приобретение вычислительной техники в количестве 1 АРМ в отдел информационно-программного обеспечения и ЗИ2 Лазерный принтер | 37 100 руб. | 4 000 руб. | 33 100 руб. | 0 руб. |
| ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ |  |
| 1 | Введение в эксплуатацию корпоративной сети Администрации Медвенского района: |  |
| 1-1 | Создание, модернизация структурированной кабельной сети  (СКС) в здании  администрации  | 34 050 руб. | 34 050 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| 1-2 | Приобретение и ввод в эксплуатацию сервера | 94 350 руб. | 0 руб. | 94 350 руб. | 0 руб. |
| 1-3 | Приобретение и ввод в эксплуатацию сетевого оборудования | 11 900 руб. | 11 900 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| 2 | Подключение структурных подразделений | -\* | -\* | -\* | -\* |
| 3 | Централизация подключения к сети Internet | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| 4 | Подключение администраций сельских поселений   | -\* | -\* | -\* | -\* |
| ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |
| 1 | Доукомплектования сотрудников Администрации Медвенского района компьютерами | 463 400 руб. | 99 300 руб. | 198 600 руб. | 165 500 руб. |
| Лазерные принтеры и МФУ | 31 000 руб. | 17 500 руб. | 13 500 руб. | 0 руб. |
| 2 | Доукомплектование АРМ установленных в Администрации Медвенского района источниками бесперебойного питания. | 25 850 руб. | 14 100 руб. | 11 750 руб. | 0 руб. |
| 3 | Проведение модернизации парка вычислительной и организационной техники | 76 400 руб. | 6 400 руб. | 35 000 руб. | 35 000 руб. |
| 4 | Обеспечению открытости деятельности органов местного самоуправления | 166 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. | 54 000 руб. |
| 5 | Приобретение  оборудования для резервного хранения информации | 6 400 руб. | 3 200 руб. | 3 200 руб. | 0 руб. |
| 6 | Приобретение проектора мультимедийного и экрана | 39 500 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 39 500 руб. |
| 7 | Приобретение 2 матричных принтеров формата | 27 400 руб. | 0 руб. | 13 700 руб. |  13 700 руб. |
| ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ |  |
| 1 | Приведение систем, содержащих персональные данные в соответствие с Федеральным законом | 982 930 руб. 92 коп. | 490 000 руб. | 492 930 руб. 92 коп. | 0 руб. |
| 2 | Организация  антивирусной защиты информации | 54 000 руб. | 18 000 руб.  | 18 000 руб. | 18 000 руб. |
| 3 | Переаттестация АРМ консультанта по мобилизационной работе | 35 000 руб. | 35 000 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| ИТОГО | 2 085 280 руб. 92 коп. | 787 450 руб. | 968 130 руб. 92 коп. | 325 700 руб. |

\* - стоимость рассчитывается на основании областного проекта

Приложение №4

к районной целевой программе

«Информатизация органов местного самоуправления

Медвенского района на 2013-2015 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЙОННОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ " Информатизация органов местного самоуправления

Медвенского района на 2013-2015 годы "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования, направление расходов  | Всего за период реализации Программы  | в т. ч. по годам (тыс. рублей) |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Всего  | 2 085 280,92 руб. | 787 450 руб. | 968 130,92 руб. | 325 700 руб. |
| в том числе:  |  |
| районный бюджет  | 2 085 280,92 руб. | 787 450 руб. | 968 130,92 руб. | 325 700 руб. |
| бюджеты поселений  | -\* | -\* | -\* | -\* |

\* - стоимость рассчитывается на основании областного проекта